Bedrijf Opdrachtgever: Alfa-College

PDO Forum

Project 1

Plan van Aanpak

In opdracht van: Johan Strootman

Auteurs: Darro van Lier

Klas: ITB4-1A

Datum: 08-05-2017

Versienummer: 1.0.0

Plaats: Zeijen

Projectleider: Johan Strootman

**Inleiding**

De projectleider van dit project is De Heer Johan Strootman, die heeft de opdracht gegeven aan Darro van Lier, de opdracht is als volgt: Het ontwikkelen van een forum. Het eindresultaat zal beoordeeld worden door De Heer Strootman, en uitgevoerd worden door Darro van Lier

Dit document is het Plan van Aanpak voor een nieuw Forum.

In dit document kunt u de projectomschrijving vinden met een korte uitleg, de planning van het project, de leden en benodigheden die nodig zijn/waren om dit project uit te voeren.

**Projectomschrijving**

In dit project is de doelstelling om te eindigen en te oefenen met een functionerend forum.

Dit forum zal in elkaar gezet worden met het gebruik van: HTML, CSS, PHP, Javascript

Omschrijving:

Het Te bouwen forum zal de gebruikers bieden om te discussiëren over de onderwerpen die aangemaakt zijn door admin’s/gebruikers

* Gebruikers moeten kunnen kunnen registreren en inloggen met die gegevens.
* Thema’s moeten alleen aangemaakt kunnen worden door admin’s
* Gebruikers kunnen topics in de thema’s aanmaken, en kunnen daarop reageren.

**Leden** **projectgroep**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **Telefoonnr.** | **Functie** |
| Darro van Lier | darrovanlier@gmail.com | 06-55027490 | Ontwikkelaar |
| Johan Strootman | jj.strootman@alfa-college.nl | - | Opdrachtgever |

**Planning:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mei | **Data** | **Details** | **Mijlpalen** |
| *Ma 8-5 tm*  *Vr 12-5* | Start PVA *Ma 8-5*  Eind PVA *Di 9-5*  Start FO *Wo 10-5* | Di🡪 PVA |
| *Ma 15-5 tm*  *Vr 19-5* | Eind FO *Di 16-5*  Start TO *Wo 17-5*  Eind TO *Zo 21-5* | Di🡪FO  Zo🡪TO |
| *Ma 22-5 tm*  *Vr 26-5* | Bouwen database  Database vullen met gegevens  Bouwen van de UI(html/css) | Ma🡪DB  🡪testdata |
| *Ma 29-5 tm*  *Vr 2-6* | Eind bouwen UI *Di 30-5*  Start bouwen applicatie *Wo 31-5*  Details=> iedere pagina benoemen | Di🡪Alle pagina’s in html/css |
| Juni | *Ma 5-6 tm*  *Vr 9-6* | Maandag vrij  Bouwen |  |
| *Ma 12-6 tm*  *Vr 16-6* | Bouwen |  |
| *Ma 19-6 tm*  *Vr 23-6* | Bouwen |  |
| *Ma 26-6 tm*  *Vr 30-6* | Laatste lesweek  Bouwen |  |

**Inleveren op Maandag 3 juli 2017**

**Benodigheden**

* Toegang tot internet
* PHP-storm licentie
* Xampp
* Phpmyadmin / Database
* Laptop & PC
* Officepakket
* Webbrowsers